# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

09 березня 2021 року № 175

**Додаток 11**

**П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ**

**національного природного парку «Бузький Гард»**

| **Назва заходу** | **Очікуваний результат (індикатор)** | **Строки виконання у розрізі років (відмітити відповідні роки)** | **Головні виконавці** | **Обсяги фінансування за джерелами,****тис. грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **всього,****в тому числі** | **загальний фонд державного бюджету** | **спеціальний фонд державного бюджету** | **інші кошти** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **РОЗДІЛ 1:** **Збереження та відтворення природних комплексів** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| ***Стратегічне завдання 1.1.: Збереження окремих видів рослин та рослинних угруповань*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 1. Організація регульованого випасу | збереження лучних та степових біотопів | + | + | + | + | + | НПП, власники худоби |  |  |  |  |
| Захід 2. Систематичне скошування в місцях заростання степівчагарниками | збереження степових біотопів | + | + | + | + | + | НПП | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 3. Виявлення та ліквідація осередків інвазійних та карантинних видів рослин | збереження лучних та степових біотопів | + | + | + | + | + | НПП |  |  |  |  |
| ***Разом за Стратегічним завданням 1.1.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***25,0*** | ***-*** | ***25,0*** | ***-*** |
| ***Стратегічне завдання 1.2.: Збереження та відновлення окремих видів тварин*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 4. Заготівля кормів та підгодівля диких тварин | Щорічна заготівля відповідно до норм | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 5. Улаштування та ремонт годівниць | Улаштування та утримання годівниць відповідно до норм | + | + | + | + | + | НПП | 15,0 | - | 15,0 | - |
| Захід 6. Створення кормових ремізів | Створені кормові ремізи | + | + | + | + | + | НПП | 5,0 | - | 5,0 | - |
| Захід 7. Виготовлення і улаштування штучних гнізд | Виготовлення відповідно до норм | + | + | + | + | + | НПП | 5,0 | - | 5,0 | - |
| Захід 8. Створення і утримання вольєру для реабілітації копитних тварин | Наявність вольєру |  |  |  |  |  | НПП | - |  |  |  |
| ***Разом за Стратегічним завданням 1.2.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***35,0*** | ***-*** | ***35,0*** | ***-*** |
| ***Стратегічне завдання 1.3.: Лісовідновлення, лісорозведення, відновлення******корінних ландшафтів*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 9. Придбання водної техніки для викошування очерету | Збільшення продуктивності водно-болотних угідь |  |  | + |  |  | НПП | 400,0 | - | - | 400,00 |
| Захід 10. Систематичне викошування очеретяних масивів | Збільшення продуктивності водно-болотних угідь | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 11. Посадка та догляд за насадженнями | Створення та догляд за насадженнями | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 1.3.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***420,0*** | ***-*** | ***20,0*** | ***400,0*** |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 1:** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | **480,0** | - | **80,0** | **400,0** |
| **РОЗДІЛ 2:** **Охорона та захист природних комплексів та об’єктів** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| ***Стратегічне завдання 2.1.: Забезпечення дотримання режиму охорони території*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 12. Виготовлення, встановлення та ремонт шлагбаумів | Встановлення шлагбаумів | + | + | + | + | + | НПП | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 13. Виготовлення, встановлення та ремонт інформаційних та охоронних знаків | Встановлення охоронних знаків | + | + | + | + | + | НПП | 30,0 | - | 30,0 | - |
| Захід 14. Проведення семінарів, навчань працівниками служби державної охорони | Проведення занять по річному плану.Направлення на курси, семінари | + | + | + | + | + | НПП | 1,0 | - | 1,0 | - |
| Захід 15. Проведення спільних рейдів СДО з іншими контролюючими органами | Щорічне виконання планів сумісних дій | + | + | + | + | + | НПП, ДЕІ, ГУ Нацполіції у Миколаївській області,, ГУ ДСНС у Миколаївській області, лісова охорона | 75,0 | - | 75,0 | - |
| Захід 16. Матеріально-технічне забезпечення служби державної охорониз них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - придбання форменого одягу | Забезпечення охорони відповідно до норм | + | + | + | + | + | НПП | 600,0 | - | 250,0 | 350,0 |
| - придбання засобів захисту | Забезпечення охорони відповідно до норм |  |  |  |  |  | НПП | 500,0 | - | - | 500,0 |
| - придбання засобів зв’язку | Забезпечення охорони відповідно до норм |  |  |  |  |  | НПП | 30,0 | - | 30,0 | - |
| - придбання транспортних засобів | Наявність і функціонування спецавтомобілів | + |  | + |  |  | НПП | 1200,0 | - | - | 1200,0 |
| - придбання квадроциклів | Наявність і функціонування квадроциклів |  | + |  | + | + | НПП | 420,0 | - | - | 420,0 |
| - придбання квадрокоптерів | Забезпечення природоохоронного та пожежного контролю території | + | + |  | + |  | НПП | 150,0 | - | 150,0 | - |
| - придбання приладів спостереження (ПНБ, тепловізор) | Попередження порушень природоохоронного законодавства |  | + | + | + |  | НПП | 360,0 | - | - | 360,0 |
| Захід 17. Природоохоронна пропаганда | здійснений захід | + | + | + | + | + |  | 5,0 | - | 5,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 2.1.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***3396,0*** | ***-*** | ***566,0*** | ***2830,0*** |
| ***Стратегічне завдання 2.2.: Забезпечення протипожежної охорони території НПП*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 18. Влаштування протипожежних прокосів | Щорічне викошування протипожежних прокосів | + | + | + | + | + | НПП | 7,5 | - | 7,5 | - |
| Захід 19. Улаштування та догляд за мінералізованими смугами | Влаштовані мінералізовані смуги, щорічно | + | + | + | + | + | НПП, ДЛГ | За проектом ДЛГ | - | - | - |
| Захід 20. Виготовлення, встановлення та ремонт протипожежних аншлагів | Встановлені аншлаги | + | + | + | + | + | НПП | 30,0 | - | 30,0 | - |
| Захід 21. Непередбачені витрати (гасіння пожеж) | Наявність щорічного запасу пального для ліквідації пожеж | + | + | + | + | + | НПП | 70,0 | - | 70,0 | - |
| Захід 22. Улаштування під’їздів до протипожежних водойм | Улаштуванні під’їзди до водойм для забору води | + | + | + | + | + | НПП | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 23. Утримання доріг протипожежного призначення | Щорічне утримання наявних доріг в задовільному стані | + | + | + | + | + | НПП, ДЛГ | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 24. Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю | 3 пункти зосередження протипожежного інвентарю | + | + | + | + | + | НПП | 20,0 | - | 20,0 | - |
| Захід 25. Протипожежна пропаганда | Щорічне виконання плану заходів | + | + | + | + | + | НПП, ЗМІ | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 26. Виконання комплексу заходів з протипожежного захисту | Щорічне виконання плану заходів | + | + | + | + | + | НПП, ДЛГ | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 27. Придбання протипожежної техніки та обладнанняз них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - придбання трактора | Наявність і функціонування трактора | + |  |  |  |  | НПП | 600,0 | - | - | 600,0 |
| - придбання навісного обладнання, причепів, бочок | Наявність і функціонування обладнання | + |  |  |  |  | НПП | 600,0 | - | - | 600,0 |
| - придбання протипожежного інвентарю та витратних матеріалів | Наявність інвентарю та запасів матеріалів | + | + | + | + | + | НПП | 50,0 | - | 50,0 | - |
| - придбання пожежних модулів на базі легкового причепу | Ліквідація осередків загорянь | + | + | + |  |  |  | 480,0 | - | - | 480,0 |
| - встановлення систем відеоспостереження | Наявність і функціонування систем |  |  |  |  |  |  | 30,0 | - | 30,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 2.2.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***1957,5*** | *-* | ***277,5*** | ***1680,0*** |
| ***Стратегічне завдання 2.3.: Проведення лісозахисних заходів*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 28. Лісопатологічне обстеження | звіт зарезультатами обстеження |  |  |  |  |  | ДЛГ | За проектами ДЛГ | - | - | - |
| Захід 29. Виконання плану заходів по боротьбі зі шкідниками, хворобами | Щорічне виконання плану заходів | + | + | + | + | + | ДЛГ | За проектами ДЛГ | - | - | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 2.3.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | - | - | - | - |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 2:** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | **5353,5** | **-** | **843,5** | **4510,0** |
| **РОЗДІЛ 3: Проведення наукових досліджень і спостережень за станом природного середовища** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| ***Стратегічне завдання 3.1: Організація робіт з ведення Літопису природи*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 30. Проведення ботанічних та зоологічних спостережень, закладка наукових профілів, трансект | Проведені дослідження, звіт | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 31. Закладка постійних пробних площ, ведення спостережень | Оформлені паспорти ППП, звіт | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 32. Ведення та щорічне видання Літопису Природи | Виданий Літопис природи | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 10,0 | - | 10,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 3.1.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***45,0*** | *-* | ***45,0*** | *-* |
| ***Стратегічне завдання 3.2.: Поповнення та утримання наукових фондів*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 33. Поповнення та утримання наукових фондів | Наявність та щорічне поповнення гербарію, колекцій | + | + | + | + | + | НПП, науковий куратор | 20,0 | - | 20,0 | - |
| Захід 34. Поповнення науково-методичних бібліографічних фондів | Створена бібліотека | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 35. Формування наукової фонотеки, фітоценотеки. фототеки | Поповнення колекції | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 3.2.:*** | Х |  |  |  |  |  | Х | ***40,0*** | ***-*** | ***40,0*** |  |
| ***Стратегічне завдання 3.3.: Організація моніторингу довкілля*** | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Захід 36. Організація та ведення моніторингу та кадастру ПЗФ, ГІС-картографування | Виконання програми моніторингу.Щорічне уточнення даних кадастру.Наявність ГІС.Щорічне уточнення ГІС. | + | + | + | + | + | НПП, науковий куратор | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 37. Організація гідропосту | Наявність працюючого гідропосту |  |  | + | + | + | НПП | - | - | - | - |
| Захід 38. Придбання наукового обладнання | Наявність обладнання | + | + | + | + | + | НПП | 150,0 | - | - | 150,0 |
| ***Разом за Стратегічним завданням 3.3.:*** | Х |  |  |  |  |  | Х | ***175,0*** | ***-*** | ***25,0*** | ***150,0*** |
| ***Стратегічне завдання 3.4.: Проведення спеціалізованих наукових досліджень*** | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Захід 39. Інвентаризація флори, фауни, середовищ існування | ПроведенаІнвентаризація | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 40. Інвентаризація історико-культурних об’єктів в межах НПП | ПроведенаІнвентаризація | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 41. Розробка наукових обґрунтувань щодо розширення території НПП, створення нових територій та об’єктів ПЗФ в його регіоні | наукові обґрунтування | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | - | - | - | - |
| Захід 42. Організація та виконання науково-дослідних робіт | Виконання госпдоговір них наукових тем | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | - | - | - | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 3.4.:*** | Х |  |  |  |  |  | Х | ***20,0*** | *-* | ***20,0*** | ***-*** |
| ***Стратегічне завдання 3.5.: Підготовка та видання наукових збірників і праць*** | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Захід 43. Підготовка та видання наукових праць щодо флори та фауни НПП, природних середовищ | видана науковапраця | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 50,0 | - | 50,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 3.5.:*** | Х |  |  |  |  |  | Х | ***50,0*** | *-* | ***50,0*** | *-* |
| ***Стратегічне завдання 3.6.: Підвищення рівня наукових досліджень*** | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Захід 44. Проведення науково-дослідних робіт за угодами з іншими науковими установами | Наявність звіту про проведені роботи | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | За окремими угодами | - | - | - |
| Захід 45. Участь в семінарах, конференціях | Підтверджена участь | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 46. Участь в міжнародних наукових та науково-технічних заходах | Підтверджена участь | + | + | + | + | + | НПП | - | - | - | - |
| Захід 47. Підвищення кваліфікації, стажування працівників відділу | Підвищена кваліфікація працівників відділу | + | + | + | + | + | НПП,науковий куратор | 25,0 | 25,0 | - | - |
| Захід 48. Виконання договорів про наукове співробітництво, проведення навчальних практик | Налагоджене співробітництво | + | + | + | + | + | НПП,навчальні заклади | - | - | - | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 3.6.:*** | Х |  |  |  |  |  | Х | ***35,0*** | ***25,0*** | ***10,0*** | *-* |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 3:** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | **365,0** | **25,0** | **190,0** | **150,0** |
| **РОЗДІЛ 4: Екологічна освітньо-виховна робота** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| ***Стратегічне завдання 4.1.: Проведення щорічних еколого-освітніх заходів та акцій*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 49. Організація та проведення еколого-освітніх заходів на базі навчальних закладів | Виконання щорічного плану заходів | + | + | + | + | + | НПП | 15,0 | - | 15,0 | - |
| Захід 50. Організація місцевих та участь у всеукраїнських еколого-освітніх акціях, святах, конкурсах, фестивалях | Виконання щорічного плану заходів | + | + | + | + | + | НПП | 30,0 | - | 30,0 | - |
| Захід 51. Організація та проведення еколого-освітніх таборів, гуртків, шкіл | Виконання щорічного плану заходів | + | + | + | + | + | НПП, заклади освіти | - | - | - | - |
| Захід 52. Проведення еколого-освітньої роботи серед місцевого населення | Виконання щорічного плану заходів | + | + | + | + | + | НПП | 20,0 | - | 20,0 | - |
| Захід 53. Підвищення кваліфікації та навчання співробітників | Підготовлені співробітники | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | 10,0 | - | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 4.1.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***75,0*** | ***10,0*** | ***65,0*** | ***-*** |
| ***Стратегічне завдання 4.2.: Розвиток еколого-освітньої інфраструктури*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 54. Обладнання еколого-освітнього візит-центру  | Наявність діючого візит-центру парку |  |  | + | + | + | НПП | Відповідно до ПКД  | - | - | - |
| Захід 55. Обладнання двох еколого-інформаційних центрів у ПНДВ | Наявність діючих інформаційних центрів |  |  | + | + | + | НПП | - | - | - | - |
| Захід 56. Поповнення фондів, утримання бібліотеки, кіно-, фототек | Наявність і щорічне поповнення | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Захід 57. Створення, та утримання екологічних стежок | Наявність та утримання стежок | + | + | + | + | + | НПП | 30,0 | - | 30,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 4.2.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***40,0*** |  | ***40,0*** | ***-*** |
| ***Стратегічне завдання 4.3.: Інформаційне забезпечення еколого-освітньої діяльності*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 58. Видання екопросвітньої літератури | Щорічне видання одного найменування літератури | + | + | + | + | + | НПП | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 59. Організація теле,-радіопередач, виготовлення фільмів | Виконання щорічного плану заходів | + | + | + | + | + | НПП, ЗМІ | - | - | - | - |
| Захід 60. Забезпечення функціонування офіційного сайту НПП, сторінок в соціальних мережах | Діючий сайт, сторінка в соціальній мережі | + | + | + | + | + | НПП | 30,0 | - | 30,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 4.3.:*** | Х |  |  |  |  |  | Х | ***55,0*** | ***-*** | ***55,0*** | *-* |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 4:** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | **170,0** | **10,0** | **160,0** | **-** |
| **РОЗДІЛ 5: Рекреаційна діяльність** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| ***Стратегічне завдання 5.1.: Організація рекреаційної діяльності*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 61. Виготовлення інформаційно-рекламної продукції | Видання одного виду продукції щорічно | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 |  |
| Захід 62. Моніторинг рекреаційної ємності та рекреаційних навантажень | Виконання щорічного плану заходів | + | + | + | + | + | НПП | 15,0 | - | 15,0 | - |
| Захід 63. Забезпечення укладення та виконання договорів на здійснення рекреаційної діяльності | Наявність укладених договорів | + | + | + | + | + | НПП | - | - | - | - |
| Захід 64. Підвищення кваліфікації та навчання співробітників | Підготовлені співробітники | + | + | + | + | + | НПП | 10,0 | - | 10,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 5.1.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***35,0*** | ***-*** | ***35,0*** | ***-*** |
| ***Стратегічне завдання 5.2.: Облаштування рекреаційної інфраструктури*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 65. Улаштування та утримання двох оглядових майданчиків | Створення та утримання оглядових майданчиків | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | 75,0 | - | 75.0 | - |
| Захід 66. Улаштування та утримання водної слаломної траси | Функціонування слаломної траси | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| Захід 67. Улаштування та утримання п’яти рекреаційних ділянок для короткострокового відпочинку | Діючі рекреаційні ділянки | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Захід 68. Облаштування та утримання туристичних екскурсійних маршрутів | Наявність діючих маршрутів | + | + | + | + | + | НПП | 50,0 | - | 50,0 | - |
| Захід 69. Виготовлення, встановлення та ремонт рекреаційних аншлагів та інформаційних щитів | Встановлення та утримання аншлагів | + | + | + | + | + | НПП | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Захід 70. Благоустрій джерел та рекреаційних водойм | Благоустроєні джерела | + | + | + | + | + | НПП | 30,0 | - | 30,0 | - |
| Захід 71. Придбання туристичного спорядження | Наявне туристичне спорядження | + | + | + | + | + | НПП | 50,0 | - | 50,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 5.2.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***330,0*** | ***-*** | ***230,0*** | ***100,0*** |
| ***Стратегічне завдання 5.3.: Улаштування та утримання об’єктів стаціонарної рекреації*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 72. Улаштування та утримання кемпінгу | Функціонування кемпінгу | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | За угодами | - | - | - |
| Захід 73. Улаштування та утримання стоянок автотранспорту | Функціонування стоянок | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | За угодами | - | - | - |
| Захід 74. Рекреаційний благоустрій урочища «Протич»в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| центральний в’їзд до НПП  | Наявність об’єкту | + |  |  |  |  | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| сходи на Протичанську скелю | Наявність об’єкту |  | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| мережа стежок з твердим покриттям | Наявність мережі стежок |  |  | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| тролей над Радоновим озером | Діючий об’єкт | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| Захід 75. Реконструкція екологічної стежки «Трикратський ліс» | Діючий об’єкт | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| Захід 76. Створення екологічної стежки «Актівські мости» | Діючий об’єкт |  | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 5.3.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | - | - | - | - |
| ***Стратегічне завдання 5.4.: Формування туристичної структури регіону НПП*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 77. Участь у розробленні і впровадженні туристичної стратегії регіону | Виконані плани заходів | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| Захід 78. Проведення координаційних семінарів з суб’єктами туристичної діяльності | Виконані плани заходів | + | + | + | + | + | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| Захід 79. Розроблення та впровадження програми навчань по екологічному та зеленому туризму для населення | Діюча програма навчань | + | + | + | + | + | НПП, заклади освіти | - | - | - | - |
| Захід 80. Участь в інформаційно- туристичних заходах регіону | Участь у виставках, фестивалях, конференціях | + | + | + | + | + | НПП | 50,0 | - | 50,0 | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 5.4.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***50,0*** | ***-*** | ***50,0*** | ***-*** |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 5:** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | **415,0** | **-** | **315,0** | **100,0** |
| **РОЗДІЛ 6: Адміністративно-організаційна діяльність** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| ***Стратегічне завдання 6.1.: Роботи, щодо організації території*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 81. Розробка Проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території та відведення земель в постійне користування | Затвердження проекту землеустрою. Отримання документів на право постійного користування земельними ділянками. Встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок. Закріплення їх відповідними знакамиЗатвердження Проекту | + |  |  |  |  | НПП,підрядна організація | 78,0 | - | - | 78,0 |
| Захід 82. Розробка Проекту організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів | Затвердження проекту |  |  | + |  |  | Підрядна організація, НПП | - | - | - | - |
| Захід 83. Розробка Проекту лісовпорядкування | Затвердження Проекту | + |  |  |  |  | Лісовпорядкувальна установа | - | - | - | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 6.1.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***78,0*** | ***-*** | ***-*** | ***78,0*** |
| ***Стратегічне завдання 6.2.: Покращення матеріально-технічної бази НПП*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 84. Придбання автотранспортув т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - легковий автомобіль загального призначення | Наявність діючого автомобілю |  |  | + |  |  | НПП | 600,0 | - | - | 600,0 |
| - мікроавтобуспасажирський | Наявність діючого автомобілю |  |  |  |  | + | НПП | 600,0 | - | - | 600,0 |
| Захід 85. Придбання меблів | Забезпечення відповідно до норм | + | + | + | + | + | НПП | 100,0 | - | 100,0 | - |
| Захід 86. Придбання офісного обладнання | Забезпечення діяльності установи | + | + | + | + | + | НПП | 150,0 | 50,0 | 100,0 | - |
| Захід 87. Придбання обладнання та матеріалів | Забезпечення діяльності установи | + | + | + | + | + | НПП | 500,0 | - | 200,0 | 300,0 |
| ***Разом за Стратегічним завданням 6.2.:*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | ***1950,0*** | ***50,0*** | ***400,0*** | ***1500,0*** |
| ***Стратегічне завдання 6.3.: Капітальне будівництво (придбання)*** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |
| Захід 88. Будівництво (придбання) центральної адмінбудівліНПП | Діючий об’єкт |  |  |  |  |  | НПП, зацікавлені сторони | - | - | - | - |
| Захід 89. Будівництво еколого-освітнього візит-центру національного природного парку «Бузький Гард» в с. Богданівка Доманівського району Миколаївської області | Діючий об’єкт ПНДВ |  |  |  |  |  | НПП,підрядні організації | - | - | - | - |
| Захід 90. Будівництво адмінбудівлі Трикратівського ПНДВ з господарськими спорудами | Діючий об’єкт ПНДВ |  |  |  |  |  | НПП, підрядні організації | - | - | - | - |
| Захід 91. Реконструкція адмінбудівліМигіївського ПНДВ з комплексом господарських споруд | Діючий об’єкт ПНДВ |  |  |  |  |  | НПП, підрядні організації | - | - | - | - |
| Захід 92. Будівництво пішохідних мостів через р. П.Буг | Діючі пішохідні мости |  |  |  |  |  | НПП, підрядні організації | - | - | - | - |
| ***Разом за Стратегічним завданням 6.3.:*** | Х |  |  |  |  |  | Х | **-** | - | - | - |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 6:** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | **2028,0** | **50,0** | **400,0** | **1578,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом за планом заходів:** | **Х** |  |  |  |  |  | **Х** | **8811,5** | **85,0** | **1988,5** | **6738,0** |

**Примітка.** У таблиці наведено орієнтовну вартість заходів, яка може коригуватися зі зміною встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції.