# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

23 травня 2022 року № 206

**Додаток 12**

**П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ**

**НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» НА 2022-2026 РОКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу | Очікуваний результат (індикатор) | Строки виконання у розрізі років (відмітити відповідні роки) | Головні виконавці | Обсяги фінансування за джерелами (тис. грн) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | всього, в тому числі | загальний фонд державного бюджету | спеціальний фонд державного бюджету | інші кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РОЗДІЛ 1.: Збереження та відтворення природних комплексів та об’єктів** |
| **Стратегічне завдання 1.1. Організація території** |
| Захід 1. Розробка Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, оформлення права постійного користування земельними ділянками | Визначення меж території ПЗФ, встановлення права власності на земельні ділянки | + |  |  |  |  | Адміністрація Парку | 575,0 | 575,0 | - | - |
| Захід 2. Розробка Проекту організації території національного природного парку «Слобожанський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів | Визначення стратегії розвитку парку на десять років та першочергових заходів на п’ятьроків |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 600,0 | 600,0 | - | - |
| **Разом за Стратегічним завданням 1.1.:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1175,0** | **1175,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 1.2. Збереження видів рослин та рослинних угруповань** |
| Захід 3. Контролювання господарської діяльності | Недопущення порушення режиму парку | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ | **-** | **-** | - | - |
| Захід 4. Виявлення та ліквідація осередків інвазійних та карантинних видів рослин | Збереження корінних екосистем | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ | 80,0 | 80,0 | - | - |
| Захід 5. Регулювання рекреаційного навантаження у рекреаційній та господарській зонах | Збереження популяцій видів рослин та рослинних угруповань | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ВДО | **-** | **-** | - | - |
| Захід 6. Проведення бесід та роз’яснювальних заходів щодо збереження видів рослин та природних середовищ з місцевим населенням | Збереження популяцій видів рослин та рослинних угруповань | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ | **-** | **-** | - | - |
| Захід 7. Роботи згідно плану заходів зі збереження популяції пухирника малого (Utricularia minor) на території НПП | Збереження популяції пухирника малого (Utricularia minor) | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Захід 8. Роботи згідно плану заходів зі збереження ценопопуляцій рябчика шахового (Fritillaria meleagris) на території НПП | Збереження ценопопуляцій рябчика шахового (Fritillaria meleagris) | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ, Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 25,0 | 25,0 | - | - |
| Захід 9. Роботи згідно плану заходів зі збереження та відновлення популяції цибулі ведмежої,черемші (Allium ursinum L.) на території НПП | Збереження популяції та відновлення популяції цибулі ведмежої, черемші (Allium ursinum L.) | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ВДО | 25,0 | 25,0 | - | - |
| Захід 10. Розробка та здійснення планів заходів для збереження видів флори та природних оселищ в рамках виконання Конвенції про охорону флори і фауни та природних середовищ їх існування (БернК) | Збереження популяцій видів рослин та природних середовищ | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ВДО | - | - | - | - |
| Захід 11. Розробка мережі особливо цінних ділянок та об’єктів для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття та дотримання їх режиму | Мережа особливо цінних ділянок та об’єктів для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ | **-** | **-** | - | - |
| **Разом за Стратегічним завданням 1.2.:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **180,0** | **180,0** | - | - |
| **Стратегічне завдання 1.3. Збереження та відновлення видів тварин** |
| Захід 12. Контролювання господарської діяльності | Збереження популяцій видів тварин | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ | **-** | **-** | - | - |
| Захід 13. Регулювання рекреаційного навантаження у рекреаційній та господарській зонах | Збереження популяцій видів тварин | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ | **-** | **-** | - | - |
| Захід 14. Проведення бесід та роз’яснювальних заходів щодо збереження видів тварин та їх місць існування | Збереження популяцій видів тварин | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ | **-** | **-** | - | - |
| Захід 15. Здійснення моніторингу за місцями поширення інвазійних видів тварин | Збереження природного аборигенного біорізноманіття | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ, ВДО, ПНДВ | - | - | - | - |
| Захід 16. Відновлення популяції кажанів (Ряд Chiroptera) на території НПП, створення штучних гніздівель | Створення сприятливих умов для відновлення кажанів | + | + | + |  | + | Науково-дослідний відділ, ПНДВ | 30,0 | 30,0 | - | - |
| Захід 17. Відновлення популяції оленеподібних (Родина Cervidae) на території НПП, створення солонців | Покращення умов існування тварин | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ, ПНДВ | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Захід 18. Збереження та відновлення популяції Сатурнії великої (Saturnia pyri) на території НПП | Відновлення популяції Сатурнії великої (Saturnia pyri) | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ, ПНДВ | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Захід 19. Зариблення водойм аборигенними видами на території Парку | Відновлення популяції корінних видів риб | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ, ПНДВ | 200,0 | 200,0 | - | - |
| Захід 20. Розробка та здійснення планів заходів для збереження видів фауни в рамках виконання Конвенції про охорону флори і фауни та природних середовищ їх існування (БернК) | Збереження популяцій видів тварин | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ | **-** | **-** | - | - |
| Захід 21. Розробка мережі особливо цінних ділянок та об’єктів для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття та дотримання їх режиму | Мережа особливо цінних ділянок та об’єктів для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ | **-** | **-** | - | - |
| Захід 22. Створення сектору Безхребетних (наукові фонди та розплідник рідкісних видів метеликів) | Збереження та відновлення видів безхребетних тварин | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ | 50,0 | 50,0 | - | - |
| **Разом за Стратегічним завданням 1.3.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **340,0** | **340,0** | - | - |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 1.:**  | х | х | х | х | х | х | х | **1695,0** | **1695,0** | - | - |
|  **РОЗДІЛ 2. Охорона та захист природних об’єктів** |
| **Стратегічне завдання 2.1. Проведення лісозахисних заходів** |
| Захід 23. Лісопатологічне обстеження | Отримання первинних даних для розробки заходів з боротьби із шкідниками та хворобами лісу | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | ВДО,ПНДВ | - | - | - | - |
| **Разом за Стратегічним завданням 2.1.:**  | х | х | х | х | х | х | х | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 2.2. Інженерне та протипожежне впорядкування території НПП** |
| Захід 24. Виготовлення, встановлення шлагбаумів на території НПП | Обмеження недозволеного доступу в лісові масиви в періоди високої пожежної небезпеки, недопущення порушень та упорядкування використання лісової інфраструктури доріг | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | - | - |
| Захід 25. Ремонт шлагбаумів на території НПП | Обмеження недозволеного доступу в лісові масиви в періоди високої пожежної небезпеки, недопущення порушень та упорядкування використання лісової інфраструктури доріг | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Захід 26. Виготовлення, встановлення протипожежних аншлагів на в’їздах до території НПП | Інформування населення про поводження на території парку під час пожежонебезпечного періоду та протипожежної пропаганди | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 15,0 | 15,0 | - | - |
| Захід 27. Ремонт протипожежних аншлагів | Інформування населення про поводження на території парку під час пожежонебезпечного періоду та протипожежної пропаганди | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Захід 28. Догляд за мінералізованими смугами на території НПП | Профілактика та боротьба з лісовими пожежами | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 72,0 | 72,0 | - | - |
| Захід 29. Утримання протипожежних розривів | Профілактика та боротьба з лісовими пожежами | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 8,0 | 8,0 | - | - |
| Захід 30. Утримання доріг протипожежного призначення | Забезпечення безперешкодного проїзду пожежного автотранспорту та попередження виникнення лісових пожеж | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 25,0 | 25,0 | - | - |
| Захід 31. Улаштування протипожежної водойми | З метою забору води пожежною технікою в разі гасіння лісових пожеж |  |  |  |  | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | - | - |
| Захід 32. Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю | Підготовка протипожежного інвентарю та його використання під час гасіння лісових пожеж. | + | + | + | + | + | ПНДВ | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Захід 33. Облаштування сезонних постів на головних в’їздах території НПП | Обмеження заїзду автотранспорту на території парку та попередження виникнення лісових пожеж. | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 24,0 | 24,0 | - | - |
| Захід 34. Патрулювання території | Попередження виникнення пожеж та недопущення порушень природоохоронного законодавства | + | + | + | + | + | ПНДВ | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Захід 35. Протипожежна пропаганда (друкування статей в ЗМІ, виготовлення листівок, буклетів) | Інформування місцевого населення та відвідувачів парку про поводження на території парку під час пожежонебезпечного періоду та попередження та недопущення виникнення лісових пожеж на території Парку | + | + | + | + | + | ВДО,ПНДВ | 15,0 | 15,0 | - | - |
| Захід 36. Матеріально-технічне забезпечення бази протипожежного господарства: | х | + | + | + | + | + | х | х | х | - | - |
| виготовлення будівельно-проектної документації пожежно-спостережного пункту, вежі (щогли) | Проектно-кошторисна документація |  |  |  |  | + | Спеціальна проектна організація | 100,0 | 100,0 | - | - |
| проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво пожежно-спостережного пункту, вежі (щогли) | Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | + | Спеціальна проектна організація | 20,0 | 20,0 | - | - |
| будівництво пожежно-спостережного пункту, вежі (щогли) | Здійснення спостереження за територією Парку у пожежонебезпечний період |  |  |  |  | + | Спеціалізована будівельна підрядна організація | 240,0 | 240,0 | - | - |
| виготовлення будівельно-проектної документації пожежного резервуару ємкості не менше 10 куб. м або колодязя, гідранта, водонапірної башти | Проектно-кошторисна документація |  |  |  |  | + | Спеціальна проектна організація | 90,0 | 90,0 | - | - |
| проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво пожежного резервуару ємкості не менше 10 куб. м або колодязя, гідранта, водонапірної башти | Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | + | Спеціальна проектна організація | 20,0 | 20,0 | - | - |
| будівництво пожежного резервуару ємкості не менше 10 куб. м або колодязя, гідранта, водонапірної башти | Здійснення водозабору пожежною технікою |  |  |  |  | + | Спеціалізована будівельна підрядна організація | 360,0 | 360,0 | - | - |
| придбання системи відеоспостереження AXISQ 6044-E (або аналогу) | Здійснення спостереження за територією Парку у пожежонебезпечний період |  |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 300,0 | 300,0 | - | - |
| колонка протипожежна КПА | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 7,5 | 7,5 | - | - |
| придбання комп’ютера для диспетчера ЛПС | Здійснення спостереження за територією Парку у пожежонебезпечний період |  |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 14,0 | 14,0 | - | - |
| придбання автоцистерни пожежної АЦ-40 | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 4700,0 | 4700,0 | - | - |
| придбання малого лісопатрульного комплексу (МЛПК) на базі УАЗ-390945 | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 1200,0 | 1200,0 | - | - |
| придбання пожежної мотопомпи | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 13,0 | 13,0 | - | - |
| придбання причепу ПТС-4-02 | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 70,0 | 70,0 | - | - |
| придбання напірних пожежних рукавів (крім тих, що входять до комплекту мотопомпи та автоцистерни) | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 14,0 | 14,0 | - | - |
| придбання стволів торф’яних | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 2,0 | 2,0 | - | - |
| придбання бензопил | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж | + |  | + |  |  | Відділ господар. забезпечення | 36,0 | 36,0 | - | - |
| придбання пожежних ранців | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 18,0 | 18,0 | - | - |
| придбання каністр ємкістю 20 л для перевезення палива | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 1,5 | 1,5 | - | - |
| придбання спецодягу, взуття та засобів захисту | Оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 80,0 | 80,0 | - | - |
| придбання аптечок першої медичної допомоги | Вчасне надання першої медичної допомоги | + |  | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | - | - |
| придбання трактора МТЗ-82 | Профілактика виникнення лісових пожеж, оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 600,0 | 600,0 | - | - |
| придбання плугу дискового протипожежного ПДП-1,2 | Профілактика виникнення лісових пожеж, оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 48,0 | 48,0 | - | - |
| придбання борони дискової навісної лісової Л-111-01 (або аналогу) | Профілактика виникнення лісових пожеж, оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 56,0 | 56,0 | - | - |
| придбання культиватора лісового дискового КЛД-1,8 М (або аналогу) | Профілактика виникнення лісових пожеж, оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж |  |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 32,0 | 32,0 | - | - |
| придбання дрібного пожежного інвентарю (сокири, лопати, граблі) | Профілактика виникнення лісових пожеж, оперативне реагування та ліквідація осередків пожеж | + | + | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | - | - |
| **Разом за Стратегічним завданням 2.2.:** | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **8321,0** | **8321,0** | - | - |
| **Стратегічне завдання 2.3. Посилення режиму охорони території Парку** |
| Захід 37. Проведення семінарів, навчань працівників служби державної охорони | Підвищення рівня кваліфікації працівників СДО | + | + | + | + | + | ВДО | - | - | - | - |
| Захід 38. Відрядження працівників служби державної охорони для участі у семінарах, учбових зборах та курсах підвищення кваліфікації | Підвищення кваліфікаційного рівня працівників та застосування отриманих знань в повсякденній роботі. Обмін досвідом роботи | + | + | + | + | + | ВДО | 25,0 | 25,0 | - | - |
| Захід 39. Проведення спільних рейдів СДО з іншими контролюючими органами | Щорічне виконання плану сумісних дій, забезпечення дотримання режиму території Парку, профілактика правопорушень | + | + | + | + | + | ВДО | 30,0 | 30,0 | - | - |
| Захід 40. Проведення рейдів (перевірок) працівниками служби державної охорони | Попередження, виявлення та недопущення порушень природоохоронного законодавства | + | + | + | + | + | ВДО,ПНДВ | 115,0 | 115,0 | - | - |
| Захід 41. Патрулювання території НПП | Попередження, виявлення та недопущення порушень природоохоронного законодавства | + | + | + | + | + | ПНДВ | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Захід 42. Виготовлення та встановлення інформаційно-охоронних знаків, межових-охоронних знаків та інформаційних щитів на території Парку | Інформування населення та відвідувачів парку про призначення об’єкту ПЗФ та режим території | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 150,0 | 150,0 | - | - |
| Захід 43. Ремонт інформаційно-охоронних знаків, межових-охоронних знаків та інформаційних щитів на території Парку | Інформування населення та відвідувачів парку про призначення об’єкту ПЗФ та режим території | + | + | + | + | + | ПНДВ, відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | - | - |
| Захід 44. Природоохоронна пропаганда (друкування статей в ЗМІ, виготовлення листівок, буклетів) | Забезпечення інформованості та природоохоронного виховання населення та попередження правопорушень природоохоронного законодавства | + | + | + | + | + | ВДО,ПНДВ | 25,0 | 25,0 | - | - |
| Захід 45. Матеріально-технічне забезпечення СДО: | Підвищення ефективності охорони території | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - |
| придбання форменого одягу, взуття та знаків розрізнення | Підвищення ефективності охорони території | + |  |  |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 1420,0 | 1420,0 | - | - |
| придбання гладкоствольної зброї | Підвищення ефективності охорони території |  |  |  |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 105,0 | 105,0 | - | - |
| придбання пістолетів/ револьверів | Підвищення ефективності охорони території |  |  |  |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 168,0 | 168,0 | - | - |
| придбання боєприпасів(набої до гладкоствольної рушниці, набої з резиновими кулями до пістолетів, револьверів) | Підвищення ефективності охорони території |  |  |  |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 42,0 | 42,0 | - | - |
| придбання спецзасобів, (комплекти) | Підвищення ефективності охорони території |  |  |  |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 42,0 | 42,0 | - | - |
| придбання радіостанцій автомобільних | Підвищення ефективності охорони території | + |  |  |  |  | ВДО, відділ господар. забезпечення | 30,0 | 30,0 | - | - |
| придбання радіостанцій переносних | Підвищення ефективності охорони території | + | + |  |  |  | ВДО, відділ господар. забезпечення | 108,0 | 108,0 | - | - |
| придбання радіостанції стаціонарної (ретранслятор) | Підвищення ефективності охорони території | + |  |  |  |  | ВДО, відділ господар. забезпечення | 42,0 | 42,0 | - | - |
| придбання GPS-трекерів Teltonika GH3000 або аналог | Підвищення ефективності охорони території |  | + |  |  |  | ВДО, відділ господар. забезпечення | 30,0 | 30,0 | - | - |
| придбання відеокамери (цифрова) | Фіксація правопорушень |  |  |  |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | - | - |
| придбання цифрових фотоапаратів | Фіксація правопорушень |  |  |  | + | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 12,0 | 12,0 | - | - |
| придбання біноклів | Підвищення ефективності охорони території |  |  | + |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | - | - |
| придбання ліхтарів | Підвищення ефективності охорони території | + |  | + |  |  | ВДО, відділ господар. забезпечення | 4,0 | 4,0 | - | - |
| придбання автомобілів спеціального призначення(спеціалізованийлісопатрульний ТК – V – 212140 ЛП) або їх аналога | Підвищення ефективності охорони території |  | + |  |  | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 1400,0 | 1400,0 | - | - |
| придбання квадроциклів | Підвищення ефективності охорони території | + | + |  |  |  | ВДО, відділ господар. забезпечення | 320,0 | 320,0 | - | - |
| придбання мотоциклів | Підвищення ефективності охорони території |  |  | + | + | + | ВДО, відділ господар. забезпечення | 300,0 | 300,0 | - | - |
| **Разом за Стратегічним завданням 2.3.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **4468,0** | **4468,0** | - | - |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 2.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **12789,0** | **12789,0** | - | - |
| **РОЗДІЛ 3. Проведення наукових досліджень і спостережень за станом природного середовища** |
| **Стратегічне завдання 3.1. Організація робіт з ведення Літопису природи** |
| Захід 46. Проведення фенологічних спостережень  | Виконання робіт,передбачених програмоюЛітопису Природи | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ПНДВ, інші організації та окремі фахівці за згодою | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Захід 47. Проведення ботанічних та зоологічних спостережень, підбір ділянок для закладання наукових профілів, трансект | Виконання робіт,передбачених програмоюЛітопису Природи | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ПНДВ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| Захід 48. Закладка постійних пробних площ, ведення спостережень | Виконання робіт,передбачених програмоюЛітопису Природи | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ПНДВ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| Захід 49. Ведення та щорічне видання Літопису Природи | Щорічний науковий звіт «Літопис природи» | + | + | + | + | + | Науково-дослідний відділ | 35,0 | 35,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 3.1.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **85,0** | **85,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 3.2. Розвиток системи моніторингу довкілля** |
| Захід 50. Моніторингові дослідження погодних умов, ведення бази даних метеоспостережень | Спостереження за погодними умовами | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 80,0 | 80,0 | **-** | **-** |
| Захід 51. Моніторингові дослідження за станом поверхневихвод на гідрологічних постах | Спостереження за станом поверхневих вод | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, ПНДВ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| Захід 52. Моніторингові дослідження на ботанічних пробних площах | Спостереження за станом рослинних угруповань та видів флори | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Захід 53. Моніторингові дослідження на зоологічній пробній площі з вивчення сімейної ділянки бобра європейського | Дослідження сімейної ділянки бобра європейського | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Захід 54. Моніторингові дослідження на облікових трансектах | Дослідження плазунів, амфібій, птахів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Захід 55. Моніторингові дослідження сховищ норових ссавців ряду Хижі | Дослідження використання підземних сховищ | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Захід 56. Моніторингові дослідження впливу автомобільних та лісових шляхів та окремі види тварин | Дослідження впливу шляхів на фауну | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 3.2.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **105,0** | **105,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 3.3. Проведення спеціалізованих наукових досліджень** |
| Захід 57. Інвентаризація флори, ведення кадастру рослинного світу | Облік характерних видів,ареалів, екосистем всієїтериторії Парку | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 58. Інвентаризація фауни, ведення кадастру тваринного світу | Облік характерних видів,ареалів, екосистем всієїтериторії Парку | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 59. Інвентаризація типів ландшафтів, складання карти | Відомості про типи ландшафтів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 60. Ґрунтове обстеження території парку, наданої в постійне користування | Відомості про типи ґрунтів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 35,0 | 35,0 | **-** | **-** |
| Захід 61. Дослідження рідкісних видів флори та мікобіоти на території НПП | Оцінка стану та шляхів збереження рідкісних видів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 62. Дослідження рідкісних видів фауни на території НПП | Оцінка стану та шляхів збереження рідкісних видів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 63. Дослідження поширення та впливу чужорідних видів флори та фауни на природні комплекси НПП | Оцінка поширення та впливу чужорідних видів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 64. Розробка наукових обґрунтувань щодо розширення території НПП, створення нових територій та об’єктів ПЗФ поза йогомежами | Розширення території ПЗФ, створення нових територій та об’єктів ПЗФ | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 15,0 | 15,0 | **-** | **-** |
| Захід 65. Розробка природоохоронних рекомендацій щодо збереження видів флори, фауни, мікобіоти та роботи згідно розроблених планів заходів | Збереження видів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| Захід 66. Розробка природоохоронних рекомендацій стосовно збереження об’єктів ПЗФ за межами НПП | Збереження об’єктів ПЗФ, видів флори, фауни, мікобіоти | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 3.3.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **220,0** | **220,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 3.4. Поповнення та утримання наукових фондів** |
| Захід 67. Формування гербарію | Розширення наукових фондів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 100,0 | 100,0 | **-** | **-** |
| Захід 68. Формування колекцій тварин | Розширення наукових фондів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 100,0 | 100,0 | **-** | **-** |
| Захід 69. Формування науково-методичних бібліографічних фондів | Розширення наукових фондів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 100,0 | 100,0 | **-** | **-** |
| Захід 70. Формування наукової фонотеки | Розширення наукових фондів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 71. Поповнення наукового фотоархіву | Наповнення колекцій | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 72. Поповнення тематичних баз даних | Наповнення фондів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 73. Поповнення архіву матеріалів дистанційного зондування землі | Наповнення фондів | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 15,0 | 15,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 3.4.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **345,0** | **345,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 3.5. Підготовка та видання наукових збірників і праць** |
| Захід 74. Розробка та видання праць щодо флори та фауни НПП, природних середовищ | Дослідження та популяризація інформації щодо природних цінностей НПП | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ, інші організації та окремі фахівці за згодою | 150,0 | 150,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 3.5:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **150,0** | **150,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 3.6. Підвищення рівня наукових досліджень** |
| Захід 75. Проведення науково-дослідних робіт за угодами з іншими науковими установами | Розширення науково-дослідної діяльності | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ | 200,0 | 200,0 | **-** | **-** |
| Захід 76. Участь та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо | Висвітлення наукової діяльності НПП | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** |
| Захід 77. Підвищення кваліфікації, стажування працівників відділу | Підвищення рівня наукових досліджень | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** |
| Захід 78. Укладання угод про наукове співробітництво, проведення навчальних практик, керування шкільними науково-дослідними роботами | Підвищення рівня наукових досліджень та покращення взаємодії | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Науково-дослідний відділ | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 3.6.:** | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **300,0** | **300,0** | **-** | **-** |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 3.:** | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1205,0** | **1205,0** | **-** | **-** |
| **РОЗДІЛ 4. Екологічна освітньо-виховна робота** |
| **Стратегічне завдання 4.1. Організація та проведення екологічних освітньо-виховних заходів** |
| Захід 79. Організація та проведення круглих столів, нарад, семінарів, конференцій, виставок, конкурсів, акцій тощо | Підвищення рівня екологічної обізнаності та екологічної культури населення | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 45,0 | 45,0 | **-** | **-** |
| Захід 80. Організація та участь в екологічних освітньо-виховних заходах на базі навчальних закладів | Підвищення рівня екологічної обізнаності учнівської молоді, поширення екологічних знань серед населення | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 60,0 | 60,0 | **-** | **-** |
| Захід 81. Ведення еколого-природничих гуртків в навчальних закладах | Формування екологічної культури та моральних якостей дітей, збагачення власного внутрішнього світу, розвиток еколого-природничого світогляду дітей | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** |
| Захід 82. Проведення уроків, лекцій, занять, бесід тощо | Підвищення рівня екологічної обізнаності та екологічної культури населення | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | - | - | **-** | **-** |
| Захід 83. Розробка, затвердження та впровадження програм співпраці в екологічній освітньо-виховній діяльності | Покращання взаємодії у сфері екологічного виховання підростаючого покоління | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | - | - | **-** | **-** |
| Захід 84. Організація місцевих та участь у всеукраїнських екологічних акціях, святах, конкурсах, фестивалях | Підвищення рівня екологічної обізнаності учнівської та студентської молоді, поширення екологічних знань | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 40,0 | 40,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 4.1:** | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **175,0** | **175,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 4.2. Інформаційне забезпечення екологічної освітньої-виховної діяльності** |
| Захід 85. Видання екологічних освітньо-виховних матеріалів (буклетів, пам’яток, листівок, брошур тощо) | Популяризація Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Науково-дослідний відділ | 150,0 | 125,0 | 25,00 | **-** |
| Захід 86. Організація теле- та радіопередач, видання науково-популярних статей про екологічну освітньо-виховну роботу Парку | Підвищення рівня екологічної обізнаності населення, поширення екологічних знань серед населення, популяризація Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації,науково-дослідний відділ | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 87. Утримання веб-сайту НПП | Покращання інформаційної доступності. Підвищення рівня екологічної обізнаності населення, поширення екологічних знань серед населення, популяризація Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 88. Створення бренду НПП та рекламування установи, шляхом виготовлення та реалізації сувенірної продукції | Популяризація Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 50,0 | 40,0 | 10,0 | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 4.2:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **230,0** | **195,0** | **35,0** | **-** |
| **Стратегічне завдання 4.3. Розвиток екологічної освітньо-виховної інфраструктури** |
| Захід 89. Створення,оснащення та утримання музею природи | Збільшення кількості відвідувачів, популяризація Парку. Підвищення рівня екологічної обізнаності населення |  |  | + |  |  | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 150,0 | 150,0 | **-** | **-** |
| Захід 90. Створення,оснащення та утримання еколого-освітнього центру | Збільшення кількості відвідувачів, популяризація Парку. Підвищення рівня екологічної обізнаності населення |  |  |  | + |  | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 150,0 | 150,0 | **-** | **-** |
| Захід 91. Створення,оснащення та утримання філіалу еколого-освітнього центру | Збільшення кількості відвідувачів, популяризація Парку. Підвищення рівня екологічної обізнаності населення |  |  |  |  | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 150,0 | 150,0 | **-** | **-** |
| Захід 92. Облаштування екологічного класу на природі | Збільшення кількості відвідувачів, популяризація Парку. Підвищення рівня екологічної обізнаності | + |  |  |  |  | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 100,0 | 75,0 | 25,0 | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 4.3:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **550,0** | **525,0** | **25,0** | **-** |
| **Стратегічне завдання 4.4: Підвищення рівня знань та навиків у екологічній освітньо-виховній діяльності** |
| Захід 93. Участь у нарадах, круглих столах, семінарах для підвищення рівня кваліфікації працівників Парку | Підвищення кваліфікаційного рівня працівників та застосування отриманих знань в повсякденній роботі.Обмін досвідом роботи | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 4.4.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **20,0** | **20,0** | **-** | **-** |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 4.:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **975,0** | **915,0** | **60,00** | **-** |
| **РОЗДІЛ 5. Рекреаційна діяльність** |
| **Стратегічне завдання 5.1: Розвиток рекреаційних можливостей НПП** |
| Захід 94. Виявлення потенційно цікавих об’єктів з метою розвитку рекреаційної діяльності | Збільшення кількості відвідувачів. Покращання рекреаційної привабливості Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | - | - | **-** | **-** |
| Захід 95. Пошук та залучення до співпраці цікавих для відвідувачів людей (музикантів, художників, народних майстрів тощо) | Збільшення кількості відвідувачів. Покращання рекреаційної привабливості Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | - | **-** | **-** | **-** |
| Захід 96. Підтримка розвитку «зеленого туризму» (проведення семінарів, круглих столів) | Підвищення рівня обізнаності населення про рекреаційний та туристичний потенціал Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | 80,0 | 80,0 | **-** | **-** |
| Захід 97. Розроблення та проведення тематичних турів та екскурсій | Розкриття туристичного потенціалу та підвищення позитивного іміджу Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації | - | - | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 5.1:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **80,0** | **80,0** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 5.2. Облаштування рекреаційної інфраструктури на території, наданій у постійне користування** |
| Захід 98. Облаштування рекреаційних пунктів | Збільшення кількості відвідувачів, покращання умов місць тимчасового відпочинку та рекреаційної привабливості Парку |  | + |  | + |  | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 100,0 | 75,0 | 25,0 | **-** |
| Захід 99. Утримання рекреаційних пунктів | Збільшення кількості відвідувачів, покращання умов місць тимчасового відпочинку та рекреаційної привабливості Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 150,0 | 100,0 | 50,0 | **-** |
| Захід 100. Облаштування наметових містечок | Збільшення кількості відвідувачів, покращання умов наметових містечок та рекреаційної привабливості Парку |  |  | + |  | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 100,0 | 100,0 | **-** | **-** |
| Захід 101. Утримання наметових містечок | Збільшення кількості відвідувачів, покращання умов наметових містечок та рекреаційної привабливості Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 102. Утримання питних джерел | Покращання рекреаційної привабливості Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 5,0 | 5,0 | **-** | **-** |
| Захід 103. Облаштування екологічних (еколого-освітніх) стежок | Покращання рекреаційної привабливості Парку |  |  | + |  | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 100,0 | 85,0 | 15,0 | **-** |
| Захід 104. Утримання екологічних (еколого-освітніх) стежок | Покращання рекреаційної привабливості Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 60,0 | 45,0 | 15,0 | **-** |
| Захід 105. Розширення мережі маршрутів і стежок з використанням інтерактивних методів та інфраструктурою для осіб з інвалідністю | Збільшення кількості відвідувачів, у тому числі осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в Парку | + |  |  |  | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації, Відділ господар. забезпечення | 200,0 | 175,0 | 25,0 | **-** |
| Захід 106. Облаштування туристичних маршрутів | Покращання рекреаційної привабливості Парку |  |  |  |  | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації, Відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | - | **-** |
| Захід 107. Утримання туристичних маршрутів | Покращання рекреаційної привабливості Парку | + | + | + | + | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 30,0 | 20,0 | 10,0 | **-** |
| Захід 108. Створення,оснащення та утримання будинку рибалки | Збільшення кількості відвідувачів, покращання умов місць тимчасового відпочинку та рекреаційної привабливості Парку | + |  |  |  | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 100,0 | 100,0 | **-** | **-** |
| Захід 109. Облаштування головних в’їздів в Парк | Покращання рекреаційної привабливості Парку |  |  |  |  | + | Відділ еколого-освітньої роботи та рекреації Відділ господар. забезпечення | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 5.2:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **935,0** | **795,0** | **140,00** | **-** |
| **Стратегічне завдання 5.3. Підвищення рівня знань та навиків у рекреаційній та туристичній діяльності** |
| Захід 110. Участь у нарадах, круглих столах, семінарах для підвищення рівня кваліфікації працівників Парку | Підвищення рівня знань та навиків працівників Парку,обмін досвідом | + | + | + | + | + | Адміністрація Парку | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 5.3:** | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **10,0** | **10,0** | **-** | **-** |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 5:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1025,0** | **885,0** | **140,0** | **-** |
| **РОЗДІЛ 6. Адміністративно-організаційна діяльність** |
| **Стратегічне завдання 6.1. Матеріально-технічне забезпечення** |
| Захід 111. Придбання адміністративного приміщення  | Покращення матеріально-технічної бази НПП |  |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 4000,0 | 4000,0 | **-** | **-** |
| Захід 112. Придбання вантажопасажирського автомобілю типу «ГАЗель» або аналог | Покращення матеріально-технічної бази НПП |  |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 675,0 | 675,0 | **-** | **-** |
| Захід 113. Придбання бульдозерного відвалу БО-2000 | Покращення матеріально-технічної бази НПП |  |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** |
| Захід 114. Придбання ліцензійних програм | Покращення матеріально-технічної бази НПП | + | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 80,0 | 80,0 | **-** | **-** |
| Захід 115. Придбання станка стругального з дисковою пилою | Покращення матеріально-технічної бази НПП | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 45,0 | 45,0 | **-** | **-** |
| Захід 116. Придбання зварного трансформатора | Покращення матеріально-технічної бази НПП | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 12,0 | 12,0 | **-** | **-** |
|  Захід 117. Придбання станка рейсмусового | Покращення матеріально-технічної бази НПП |  |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 34,0 | 34,0 | **-** | **-** |
| Захід 118. Придбання пилорами стрічкової | Покращення матеріально-технічної бази НПП |  |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 160,0 | 160,0 | **-** | **-** |
| Захід 119. Придбання комп'ютера | Покращення матеріально-технічної бази НПП | + | + | + | + |  | Відділ господар. забезпечення | 400,0 | 400,0 | **-** | **-** |
| Захід 120. Придбання столу письмового | Покращення матеріально-технічної бази НПП | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 6,0 | 6,0 | **-** | **-** |
| Захід 121. Придбання шафи для паперу | Покращення матеріально-технічної бази НПП | + | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 6,0 | 6,0 | **-** | **-** |
| Захід 122. Придбання стільців | Покращення матеріально-технічної бази НПП | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** |
| Захід 123. Придбання спец-автомобіля експедиційного | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 900,0 | 900,0 | **-** | **-** |
| Захід 124. Придбання стереомікроскопа бінокулярного | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 40,0 | 40,0 | **-** | **-** |
| Захід 125. Придбання Цифрової камери 5.1 МР для мікроскопа | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  |  | + |  |  | Відділ господар. забезпечення | 8,0 | 8,0 | **-** | **-** |
| Захід 126. Придбання електронних ваг кишенькових | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 0,8 | 0,8 | **-** | **-** |
| Захід 127. Придбання цифрової відеокамера | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 128. Придбання метеостанції та програмного забезпечення | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 129. Придбання висотоміра SUUNTO PM 5/1520 або аналога | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 7,0 | 7,0 | **-** | **-** |
| Захід 130. Придбання мірної вилки  | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 131. Придбання цифрового фотоаппарату дзеркального | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| Захід 132. Придбання об’єктива для фотоапарата дзеркального 70-300 мм | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 23,0 | 23,0 | **-** | **-** |
| Захід 133. Придбання фотопастки | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + | + | + | + |  | Відділ господар. забезпечення | 160,0 | 160,0 | **-** | **-** |
| Захід 134. Придбання столу однотумбового | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 8,0 | 8,0 | **-** | **-** |
| Захід 135. Придбання морозильної камери | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  |  | + |  |  | Відділ господар. забезпечення | 15,0 | 15,0 | **-** | **-** |
| Захід 136. Придбання шафи залізної | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 137. Придбання GPS-навігатора | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 40,0 | 40,0 | **-** | **-** |
| Захід 138. Проведення Інтернет-мережі та встановлення відповідного обладнання | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** |
| Захід 139. Придбання сачка ентомологічного | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 3,0 | 3,0 | **-** | **-** |
| Захід 140. Придбання дрібного інструментаря | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + | + | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 141. Придбання сачка гідробіологічного | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 1,5 | 1,5 | **-** | **-** |
| Захід 142. Придбання палатки двомісної | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 8,0 | 8,0 | **-** | **-** |
| Захід 143. Придбання спальника  | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 4,0 | 4,0 | **-** | **-** |
| Захід 144. Придбання туристичного килимка | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 2,4 | 2,4 | **-** | **-** |
| Захід 145. Придбання дистанційного вимірювача температури | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  | + |  |  | Відділ господар. забезпечення | 4,0 | 4,0 | **-** | **-** |
| Захід 146. Придбання безпілотного літального апарату (дрон або квадрокоптер) | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу |  | + | + |  |  | Відділ господар. забезпечення, науково-дослідний від. | 120,0 | 120,0 | **-** | **-** |
| Захід 147. Придбання портативної сонячної батареї або зарядного пристрою на сонячних панелях | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення, науково-дослідний від. | 14,0 | 14,0 | **-** | **-** |
| Захід 148. Придбання ноутбуку | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного відділу | + | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 75,0 | 75,0 | **-** | **-** |
| Захід 149. Придбання багатофункціонального пристрою лазерного з запасним картриджем  | Покращення матеріально-технічної бази науково-дослідного та фінансово-економічного відділу | + |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення, науково-дослідний від. | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** |
| Захід 150. Придбання дерев’яного будиночка для відпочинку (50 м2) | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  | + | + | Відділ господар. забезпечення | 925,0 | 925,0 | **-** | **-** |
| Захід 151. Придбання альтанки | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + | + | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 225,0 | 225,0 | **-** | **-** |
| Захід 152. Придбання туалету | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації |  | + | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 85,0 | 85,0 | **-** | **-** |
| Захід 153. Придбання літнього душу | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  | + |  | Відділ господар. забезпечення | 40,0 | 40,0 | **-** | **-** |
| Захід 154. Придбання урни для побутових відходів | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + | + | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 40,0 | 40,0 | **-** | **-** |
| Захід 155. Придбання сміттєвого баку | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + | + | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 100,0 | 100,0 | **-** | **-** |
| Захід 156. Придбання столу з лавами | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 45,0 | 45,0 | **-** | **-** |
| Захід 157. Придбання фліпчарт-дошки | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 5,0 | 5,0 | **-** | **-** |
| Захід 158. Придбання мобільних стендів | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації |  |  | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 15,0 | 15,0 | **-** | **-** |
| Захід 159. Придбання буклетниці | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації |  |  |  | + | + | Відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 160. Придбання акустичної системи | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** |
| Захід 161. Придбання проектору | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** |
| Захід 162. Придбання екрану для проектору | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 163. Придбання багатофункціонального пристрою та витратних матеріалів до нього | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  | + |  |  | Відділ господар. забезпечення | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 164. Придбання відеокамери | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 165. Придбання інтерактивної дошки | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  |  | + | Відділ господар. забезпечення | 40,0 | 40,0 | **-** | **-** |
| Захід 166. Придбання планшету (електронного) | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації | + |  |  |  |  | Відділ господар. забезпечення | 42,0 | 42,0 | **-** | **-** |
| Захід 167. Придбання намету | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації |  |  | + | + | + | Відділ господар. забезпечення | 140,0 | 140,0 | **-** | **-** |
| Захід 168. Придбання каремату | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації |  |  | + |  |  | Відділ господар. забезпечення | 15,0 | 15,0 | **-** | **-** |
| Захід 169. Придбання велосипеду | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації |  |  |  | + | + | Відділ господар. забезпечення | 84,0 | 84,0 | **-** | **-** |
| Захід 170. Придбання тепловізійного монокуляра | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу державної охорони | + |  | + |  |  | Відділ господар. забезпечення, ВДО | 160,0 | 160,0 | **-** | **-** |
| Захід 171. Придбання фотопастки | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу державної охорони | + | + | + | + |  | Відділ господар. забезпечення | 160,0 | 160,0 | **-** | **-** |
| Захід 172. Придбання безпілотного літального апарату (дрон або квадрокоптер) | Покращання матеріально-технічного забезпечення відділу державної охорони |  | + |  |  |  | Відділ господар. забезпечення, науково-дослідний від. | 120,0 | 120,0 | **-** | **-** |
| **Разом за Стратегічним завданням 6.1:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **9467,7** | **9467,7** | **-** | **-** |
| **Стратегічне завдання 6.2. Капітальне будівництво** |
| Захід 173. Виготовлення детального плану забудови земельної ділянки | Підготовка документів для початку будівництва |  | + |  |  |  | Адміністрація Парку | 150,0 | 150,0 | **-** | **-** |
| Захід 174. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво комплексу будівель для розміщення адміністрації парку | Підготовка документів для будівництва |  | + |  |  |  | Адміністрація Парку | 600,0 | 600,0 | **-** | **-** |
| Захід 175. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво комплексу будівель для розміщення адміністрації парку | Експертиза проектно-кошторисної документації |  | + |  |  |  | Адміністрація Парку | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| Захід 176. Будівництво або придбання комплексу будівель для розміщення адміністрації парку | Покращення умов праці співробітників парку та належного функціонування установи |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 22500,0 | 22500,0 | **-** | **-** |
| Захід 177. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво комплексу будівель для розміщення Пархомівського ПНДВ | Підготовка документів для будівництва |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 200,0 | 200,0 | **-** | **-** |
| Захід 178. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво комплексу будівель для розміщення Пархомівського ПНДВ | Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 11,0 | 11,0 | **-** | **-** |
| Захід 179. Будівництво або придбання комплексу будівель для розміщення Пархомівського ПНДВ | Забезпечення належних умов праці співробітників Пархомівського ПНДВ |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 4000,0 | 4000,0 | **-** | **-** |
| Захід 180. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво трансформаторної підстанції | Підготовка документів для будівництва |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 30,0 | 30,0 | **-** | **-** |
| Захід 181. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво трансформаторної підстанції | Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 4,5 | 4,5 | **-** | **-** |
| Захід 182. Будівництво трансформаторної підстанції | Забезпечення електроенергією виробничих та не виробничих об’єктів |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 200,0 | 200,0 | **-** | **-** |
| Захід 183. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ліній електромереж | Підготовка документів для будівництва |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 10,0 | 10,0 | **-** | **-** |
| Захід 184. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво ліній електромереж | Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 25,0 | 25,0 | **-** | **-** |
| Захід 185. Будівництво ліній електромереж | Забезпечення електроенергією виробничих та не виробничих об’єктів |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 180,0 | 180,0 | **-** | **-** |
| Захід 186. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водонапірної башти  | Підготовка документів для будівництва |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 90,0 | 90,0 | **-** | **-** |
| Захід 187. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво водонапірної башти  | Експертиза проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 20,0 | 20,0 | **-** | **-** |
| Захід 188. Будівництво водонапірної башти  | Забезпечення потребами води виробничих та не виробничих об’єктів. |  |  |  |  | + | Адміністрація Парку | 360,0 | 360,0 | **-** | **-** |
| Захід 189. Благоустрій земельної ділянки (будівництво пішохідних доріжок, огорожі та малих архітектурних форм) за адресою смт Краснокутськ, вул. Зарічна 15 А  | Забезпечення належних умов праці співробітників парку  | + | + | + | + | + | Адміністрація Парку | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** |
| Захід 190. Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту (капітальний ремонт виробничих приміщень) за адресою смт Краснокутськ, вул. Зарічна 15А  | Підготовка документів для будівництва  | + |  |  |  |  | Адміністрація Парку | 60,0 | 60,0 | **-** | **-** |
| Захід 191. Капітальний ремонт виробничих приміщень за адресою смт Краснокутськ, вул. Зарічна 15А  | Забезпечення належних умов праці співробітників парку  |  | + |  |  |  | Адміністрація Парку | 600,0 | 600,0 | **-** | **-** |
| Захід 192. Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту (реконструкція господарського приміщення) за адресою смт Краснокутськ, вул. Зарічна 15А  | Підготовка документів для будівництва  |  | + |  |  |  | Адміністрація Парку | 120,0 | 120,0 | **-** | **-** |
| Захід 193. Реконструкція господарського приміщення за адресою смт Краснокутськ, вул. Зарічна 15А  | Забезпечення належних умов праці співробітників парку  |  | + |  |  |  | Адміністрація Парку | 1500,0 | 1500,0 | **-** | **-** |
| Захід 194. Облаштування засобами протипожежної безпеки  | Забезпечення приміщень засобами протипожежної  | + | + | + | + | + | Адміністрація Парку | 130,0 | 130,0 | **-** | **-** |
| **Разом за стратегічним завданням 6.2:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **30865,5** | **30865,5** | **-** | **-** |
| **Разом за РОЗДІЛОМ 6:**  | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **40333,2** | **40333,2** | **-** | **-** |
| **РАЗОМ ЗА ПЛАНОМ ЗАХОДІВ:** | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **58022,2** | **57822,2** | **200,0** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_