|  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наказ Міністерства захисту довкілля та |
|  |  |  |  |  |  |  | природних ресурсів України |
|  |  |  |  |  |  |  | від 27.11.2020 року № 313 |
|  | План-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном річок Причорномор'я |
| № | Назва заходу | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Відповідальні виконавці |
| 1 | Підготовка загальної характеристики поверхневих та підземних вод району річкового басейну: |
|  |  | 1.1.опис річкового басейну |  |  |  |  |  | Держводагентство, ДСНС, НАНУ* |
|  |  | 1.2. визначення масивів |  |  |  |  |  | Держводагентство, Держгеонадра |
| 2 | Визначення основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових та дифузних джерел: |
|  |  | 1) поверхневі води |  |  |  |  |  | Держводагентство, НАНУ** |
|  |  | 2) підземні води |  |  |  |  |  | Держгеонадра |
| 3 | Визначення зон (території), які підлягають охороні, та їх картування |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство, Держрибагентство |
| 4 | Картування системи моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод (екологічний і хімічний), підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні |
|  |  | 1) поверхневі води: |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС*** |
|  |  | 2) підземні води: |  |  |  |  |  | Держгеонадра |
| 5 | Визначення екологічних цілей для поверхневих вод, підземних вод і зон (територій), які підлягають охороні, та строки їх досягнення |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство, Держгеонадра |
| 6 | Розробка економічного аналізу водокористування |  |  |  |  |  | Держводагентство, НАНУ** |
| 7 | Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення визначених цілей |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство, Держгеонадра |
| 8 | Розробка повного переліку програм (планів) для району річкового басейну |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Мінрегіон**, ДСНС**, Держводагентство, Держгеонадра, місцеві органи виконавчої влади** та органи місцевого самоврядування** |
| 9 | Визначення переліку компетентних органів державної влади, відповідальних за виконання плану управління річковим басейном |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство |
| 10 | Підготовка Порядку отримання інформації, у тому числі первинної, про стан поверхневих і підземних вод |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство, Держгеонадра |
| 11 | Початок процедури стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану управління річковим басейном |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство |
| 12 | Громадське обговорення проєкту Плану управління річковим басейном, завершення процедури стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану управління річковим басейном |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство |
| 13 | Розгляд та схвалення проєкту Плану управління річковим басейном Басейновою радою річок Причорномор'я |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство, Басейнова рада річок Причорномор'я |
| 14 | Погодження проєкту Плану управління річковим басейном із заінтересованими центральними органами виконавчої влади |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство |
| 15 | Подання проєкту Плану управління річковим басейном до Міністерства юстиції для здійснення правової експертизи |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство |
| 16 | Подання проєкту Плану управління річковим басейном на затвердження до Кабінету Міністрів України |  |  |  |  |  | Міндовкілля, Держводагентство |
|  | * співвиконавці (за згодою) в частині визначення референційних умов |  |  |  |  |  |
|  | ** співвиконавці (за згодою) |  |  |  |  |  |  |
|  | *** співвиконавці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" |

Заступник директора Департаменту – начальник відділу

охорони водних ресурсів Департаменту раціонального

природокористування												Олександр БОНЬ