Додаток

до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про схвалення проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій»

Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного    (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва. Коригування

# Заявник проекту:	ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України»

Затверджено:                            наказом ДУ  «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України» від 17.02.2022 № 48

Загальна вартість з ПДВ – 43 572 653,00 грн.

Вартість фінансування  з державного бюджету – 43 460 396,98 грн.

- Профінансовано – 36 775 580,38 грн.

- Необхідне дофінансування – 6 684 816,60 грн.

Підставою для коригування проєкту була необхідність ввести уточнення об’ємів виконаних робіт та додаткові роботи, які виникли під час виконання робіт по проєкту, а саме:

- Нарощення стропильних ніг, дерев’яних елементів покрівлі;

- Улаштування карнизів композитними панелями;

- Влаштування бетонних пандусів з облицюванням;

- Улаштування покрівлі з рулонних матеріалів на переході та з профільованого металу на ліфтовій операційного блоку;

- Улаштування внутрішніх відкосів та підвіконних дошок;

- Улаштування бетонної відмостки біля операційного блока.

Очікувані щорічні скорочення викидів парникових газів: 264,16 т./рік СО2-екв.

_____________