Звіт щодо виконання Операційного плану 
реалізації у 2022–2024 роках Водної стратегії України на період до 2050 року,

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 року № 1134

| Найменування завдання |  | Відповідальні виконавці | Строк виконання | Індикатор виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров’я людини питної води і належних санітарно-профілактичних заходів |  |  |  |  |  |
| 1. | Закріплення на законодавчому рівні державних гарантій стосовно рівного права на воду та санітарно-профілактичні заходи, а також усунення колізії стосовно визначення термінів щодо води питної | Мінекономіки Мінрегіон МОЗ Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | грудень 2022 р. | подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України | Виконано Прийнято Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 12 січня 2023 року № 2887-IX. |
| 2. | Формування програмних засад щодо розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення | Мінрегіон МОЗ Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | грудень 2022 р. | прийнято Верховною Радою відповідний закон | Виконано Прийнято Закон «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України" на 2022 - 2026 роки» від 5 лютого 2022 (проект Закону зареєстровано за № 5723). |
| 3. | Посилення ролі громад у процесі самоврядного встановлення економічно обґрунтованих тарифів на належне водопостачання, водовідведення і очищення на основі їх активної спрямованості до енергоефективності та економії енергозатрат під час проектування та експлуатації систем водопостачання та водовідведення, очищення побутових стічних вод | Мінрегіон інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | липень 2024 р. | подано Кабінету Міністрів України відповідний законопроект внесено зміни до державних будівельних норм | Виконано Мінрозвитку розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення». |
| Ціль 2. Поліпшення якісного стану водних обʼєктів шляхом досягнення та підтримання “доброгоˮ екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод, кількісного та хімічного стану масивів підземних вод |  |  |  |  |  |
| 4. | Розроблення та затвердження екологічних нормативів якості води масивів поверхневих та підземних вод відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу | Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | серпень 2024 р. | затверджено відповідний наказ Міндовкілля | Виконано Наказом Міндовкілля від 01.04.2024 № 332, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.05.2024 за № 789/42134, затверджено екологічні нормативи якості води для визначення екологічного стану масиву поверхневих вод та зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства екології та природних ресурсів України. |
| 5. | Визначення зон, уразливих до (накопичення) нітратів, відповідно до Методики визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів, затвердженої наказом Міндовкілля від 15 квітня 2021 р. № 244, та їх нормативно-правове запровадження з метою регулювання дифузного забруднення вод | Міндовкілля Мінагрополітики інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | грудень 2023 р. | визначено зони | Виконується З метою імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел у національне законодавство, зокрема в частині визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів, Міндовкілля розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу щодо захисту вод від забруднення», який зареєстровано у Верховній Раді України за № 13201 від 21.04.2025. Проєктом Закону визначається компетенція Міндовкілля, Держводагентства, Держгеонадра із визначення зон, вразливих до нітратного забруднення, а також доповнюються обов’язки водокористувачів по збереженню водності річок і охорони їх від забруднення нітратами в результаті сільськогосподарської діяльності. |
| Ціль 3. Забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для відновлення та оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого водозабору та водопостачання |  |  |  |  |  |
| 6. | Внесення змін до Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженої наказом Міндовкілля від 14 січня 2019 р. № 4, у частині визначення істотно змінених масивів поверхневих вод | Міндовкілля Держводагентство | грудень 2023 р. | затверджено відповідний наказ Міндовкілля | Виконано Прийнято наказ Міндовкілля від 23.12.2022 № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 січня 2019 року № 4», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 січня 2023 р. за № 27/39083. |
| Ціль 4. Скорочення зростаючих ризиків нестачі води та надлишку води |  |  |  |  |  |
| 7. | Розроблення в разі потреби та включення до планів управління річковими басейнами заходів з управління ризиками виникнення посух для районів річкових басейнів, забезпечення їх подальшого виконання | Міндовкілля Держводагентство | серпень 2024 р. | включено заходи з управління ризиками виникнення посух до планів управління річковими басейнами | Виконано З метою забезпечення виконання заходів із управління ризиками виникнення посух для районів річкових басейнів у додатку 11 «Повний перелік заходів для району басейну» Планів управління річковими басейнами на 2025 – 2030 роки включено відповідні заходи, які передбачають використання інформації Європейської обсерваторії посух (European Drought Observatory, EDO тощо), а саме статистичну звітністі, тренди, прогнози, впливи та оцінка ризиків за секторами. |
| 8. | Забезпечення підготовки планів управління ризиками затоплення | МВС Міндовкілля Держводагентство ДСНС Держгеонадра Держекоінспекція Держлісагентство інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | жовтень 2022 р. | подано Кабінету Міністрів України проекти актів щодо затвердження планів управління ризиками затоплення | Виконано Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 № 895 затверджено Плани управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах районів басейнів річок. |
| 9. | Поетапне впровадження планів управління ризиками затоплення | -“- | грудень 2024 р. | підготовлено звіти про впровадження планів управління ризиками затоплення | Виконується Органами, відповідальними за виконання заходів, спрямованих на досягнення цілей управління ризиками затоплення здійснюється поетапне їх впровадження та подавати щороку до 20 лютого Державній службі з надзвичайних ситуацій інформацію про стан виконання зазначених заходів. |
| Ціль 5. Запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо водного врядування в районах річкових басейнів, у прибережних і морських водах |  |  |  |  |  |
| 10. | Формування наукових програмних засад інтегрованого управління водними ресурсами до 2030 року | Міндовкілля Держводагентство Держгеонадра Національна академія наук (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) Національна академія аграрних наук (за згодою) | протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні | подано Кабінету Міністрів України відповідний проект акта | Виконується Розроблено проєкт Державної цільової наукової програми інтегрованого управління водними ресурсами до 2030 року, що визначає нові принципи інтегрованого управління водними ресурсами України. Після припинення або скасування воєнного стану в Україні програма буде актуалізована з урахуванням необхідності післявоєнного відновлення. |
| 11. | Розроблення керівництва з імплементації принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо водного врядування на басейновому і територіальному рівні | Міндовкілля Держводагентство Держгеонадра Держекоінспекція | грудень 2024 р. | затверджено відповідний наказ Міндовкілля | Виконано Наказом Міндовкілля від 23.04.2025 № 820 затверджено Керівництво з імплементації принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо водного врядування на басейновому і територіальному рівні |
| 12. | Забезпечення підготовки планів управління річковими басейнами | Міндовкілля МВС Держводагентство ДСНС Держгеонадра Держекоінспекція Держлісагентство інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | липень 2024 р. | подано Кабінету Міністрів України проекти актів щодо затвердження планів управління річковими басейнами | Виконано Розроблено Плани управління річковими басейнами для дев’яти річкових басейнів, а саме Вісли, Дніпра, Дністра, Дону, Дунаю, Південного Бугу, річок Приазов’я, річок Причорномор’я та річок Криму. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1077 затверджено Плани управління річковими басейнами Дніпра та Дону на 2025 – 2030 роки. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1078 затверджено Плани управління річковими басейнами Вісли, Дністра та Південного Бугу на 2025 – 2030 роки. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1079 затверджено Плани управління річковими басейнами річок Причорномор’я, Приазов’я та Криму на 2025 – 2030 роки. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1347 затверджено План управління річковим басейном Дунаю на 2025 – 2030 роки. |
| 13. | Покладення на басейнові управління водних ресурсів координаційних функцій з виконання планів управління річковими басейнами та досягнення визначених у них екологічних цілей | Держводагентство | червень 2024 р. | затверджено відповідний наказ Держводагентства | Виконано Наказом Держводагентства від 08.01.2025 № 5 визначено басейнові управління водних ресурсів відповідальними за здійснення координації та моніторингу виконання планів управління річковими басейнами у межах відповідних річкових басейнів/суббасейнів. |
| 14. | Оптимізація мережі хімічних лабораторій з екологічного моніторингу з метою запобігання дублюванню та максимального їх спрямування на задоволення інформаційних потреб державного природоохоронного управління, здійснення їх технічного та кадрового оновлення, поетапне створення в Україні ринку лабораторно-аналітичних послуг | Міндовкілля МОЗ Держводагентство Держгеонадра ДСНС | грудень 2024 р. | надано лабораторно-аналітичні послуги на основі проведення тендерів із закупівлі послуг через систему “Прозоро” | Виконано постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2024 № 1071 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», якими, зокрема, передбачено положення щодо акредитації лабораторій моніторингу вод відповідно до положень ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та врегулювання питання щодо компетенції суб’єктів моніторингу вод. За інформацію Держводагентства, оптимізація роботи моніторингу вод, враховуючи воєнні дії, здійснювалася за рахунок зміни логістики, перерозподілу вимірювань між лабораторіями Держводагентства. За інформацією Держгеонадра, лабораторії регіональних геологічних підприємств, які відносяться до сфери управління Держгеонадр та ПрАТ НАК «Надра України» спрямовані на здійснення діяльності із надання лабораторних послуг у сфері геологічного спрямування, яке частково включає можливість надання послуг з екологічного моніторингу. За інформацією ДСНС, оптимізація мережі хімічних лабораторій з екологічного моніторингу здійснювалось шляхом технічного переоснащення приладами та обладнанням лабораторії спостережень за забрудненням поверхневих вод Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з метою її повного технічного оновлення. За інформацією МОЗ, у структурі Міністерства охорони здоров’я України та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, відсутні хімічні лабораторії з екологічного моніторингу. |
| 15. | Утворення міжвідомчої робочої групи з питань водної політики для координації дій з реалізації Водної стратегії України на період до 2050 року | Міндовкілля інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади | протягом шести місяців після схвалення зазначеної Стратегії | затверджено наказом Міндовкілля склад міжвідомчої робочої групи та положення про неї | Виконано Наказом Міндовкілля від 09.06.2023 № 407 затверджено склад Міжвідомчої робочої групи з питань водної політики для координації дій з реалізації Водної стратегії України на період до 2050 року, та положення про неї. |
| 16. | Визначення збитків, завданих водним ресурсам та об’єктам водогосподарської інфраструктури внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | Міндовкілля Мінекономіки Держекоінспекція Держводагентство | грудень 2023 р. | подано до правоохоронних органів відповідні розрахунки | Виконано Розрахунки збитків, завдані водним ресурсам, виконані Держекоінспекцією відповідно до: Методики визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами, затвердженої наказом Міндовкілля від 21.07.2022 № 252, зареєстрованої в Мін’юсті 09.08.2022 за № 900/38236; Методики визначення збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу в межах територіального моря, виключної морської (економічної) зони та внутрішніх морських вод України в Азовському та Чорному морях, затвердженої Міндовкілля від 19.08.2022 № 309, зареєстрованої в Мін’юсті 17.10.2022 за № 1253/38589. Міндовкілля розроблено сервіс фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, внаслідок надзвичайних ситуацій, подій та/або заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації «ЕкоЗагроза», який організаційно та функціонально складається з вебсайту (https://ecozagroza.gov.ua) та мобільного додатку ЕкоЗагрози, завдяки якому впроваджено ефективний механізм забезпечення громадянам можливості реалізації своїх прав у частині вільного доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища. Всі розрахунки збитків, заподіяні водним ресурсам, скеровуються до правоохоронних органів для долучення до матеріалів кримінального провадження. Інформація про збитки, заподіяні водним ресурсам внаслідок збройної агресії російської федерації постійно доповнюється та уточнюється по мірі надходження інформації. |

____________________